Sprint Planning – 02

Data: 29/04/2024

Oggetto: Analisi dei requisiti

Partecipanti: *Alessio, Ivan, Francesco, Mirco, Ruben*

Assenti: *Ruben (malato), Alessio (malato)*

Discussione:

Conclusa la fase di analisi dei requisiti con la stima delle ore

|  |  |
| --- | --- |
| **Backlog** | **punteggio** |
| Calcolo delle stime delle singole task | 1 |
| Realizzazione dei diagrammi UML | 3,7 |
| Gestione utenti | 4,3 |
| Gestione dei Menù | 4 |
| Disposizione sala | 3,3 |
| Prenotazione dei tavoli | 4,3 |
| Gestione Ordini | 15,3 |
| Feedback clienti | 7 |

La riunione è terminata alle 11:30