Sprint Review – 02

Data: 02/05/2024

Oggetto: Stato avanzamento sprint Programmazione

Partecipanti: *Ivan, Francesco, Mirco, Alessio, Ruben*

Assenti:

Discussione:

Ivan descrive il lavoro che ha svolto ultimamente:

Ha portato a complimento la funzione status server, una funzione che fa capire se client e server sono stati avviati, funzione creazione account, quasi finita la funzione login/log out con comunque possibilità di ulteriori modifiche, ha iniziato a lavorare alla prossima feature cioè la disposizione della sala che verrà strutturata con una disposizione da 12 tavoli da 4, cercherà come visualizzare al meglio la sala con possibilità di utilizzare questa funzione anche dopo.

Nella giornata di oggi: gestione sala e gestione tavoli, con fine visualizzazione tavoli e sala,

Mirko mostra il lavoro svolto ultimamente:

Ha creato una funzione che stampa il menù del ristornate con la possibilità da parte dell’utente di interagire con il programma per vedere il menù, ti mostra tutte le varie sezioni del menù, con indicazioni tramite codice numerico per poter far visualizzare all’utente parti specifiche del menù.

Nella giornata di oggi: modifiche ulteriori della funzione volte al miglioramento di essa e correzione errori.

Ruben descrive il lavoro che ha svolto ultimamente:

Si è occupato del controllo del test sia del lato client che del lato server, ha riscontrato un errore all’avvio del server e ha informato i colleghi del problema.

Nella giornata di oggi: Continuo testing del lato client e server dell’applicazione

Riunione terminata in data 15:35