Sprint Review – 04

Data: 13/05/2024

Oggetto: Stato avanzamento sprint Programmazione

Partecipanti: *Ivan, Mirco, Alessio, Ruben*

Assenti: *Francesco*

Discussione:

Inizio della riunione alle 10:00

Ivan descrive il lavoro che ha svolto ultimamente:

Ivan nelle scorse giornate ha continuato assieme a Mirco la funzione “visualizza menù” riscontrando un po’ di problemi riguardanti il file di tipo json. Hanno infine optato per una soluzione che fa utilizzo di un file di tipo csv.

In seguito ha apportato ulteriori modifiche al codice introducendo la funzione di logout per tutti gli account rimasti loggati dopo lo spegnimento del server, a causa di un crash oppure per via di un errore di chiusura e una funzione di logout collettivo.

Ha inoltre cominciato a impostare una terza funzione che si occupa delle prenotazioni del tavolo sia da lato server che da client con un comando da tastiera per farlo.

Nella giornata di oggi: continuo del lavoro riguardante la funzione della prenotazione dei tavoli.

Mirco mostra il lavoro svolto ultimamente:

Mirco nelle ultime sessioni ha lavorato assieme a Ivan per la funzione “visualizza menù” riscontrando un po’ di problemi riguardanti il file di tipo json. Ha infine optato assieme a Ivan per una soluzione che fa utilizzo di un file di tipo csv.

Nella giornata di oggi: Iniziazione della presentazione grafica.

Riunione terminata alle 10:15, verrà ripresa con l’arrivo di tutti i partecipanti

Ripresa della riunione alle 16:40

Ruben descrive il lavoro che ha svolto ultimamente:

Ruben si è occupato di vari test sia su server che client e non sono stati riscontrati errori, ha controllato successivamente la sezione del menù che è stata modificata.

Nella giornata di oggi: Ulteriore test riguardante la funzione sala e inizio test per la funzione di prenotazione dei tavoli.

Riunione terminata alle ore 16:45.