Sprint Review – 05

Data: 20/05/2024

Oggetto: Stato avanzamento sprint Programmazione

Partecipanti: *Ivan, Mirco, Francesco e Ruben*

Assenti: *Alessio,*

Discussione:

Inizio della riunione alle 16:40

Nella giornata di oggi:

Mirco prosegue lavoro sulla presentazione iniziato sett scorsa, pianificato struttura presentazione

Ruben Inizia pianificazione dei test in blackbox su tutta l’applicazione.

Ivan le scorse giornate si è occupato della funzione prenotazione tavolo migliorandone il ciclo per le prenotazioni ed il salvataggio dei file, ha iniziato anche a lavorare sulla funzione visualizza account. Ha lavorato al perfezionamento della funzione prenotazione tavolo, a quella per la gestione degli ordini e concluso infinite la funzione eliminazione account. Nei giorni successivi si è occupato della funzione di eliminazione prenotazioni, ha apportato modifiche alla funzione di eliminazione account dando possibilità di cancellare tutte le prenotazioni effettuate e ha cominciato la funzione di gestione dell’ordine su lato client. Negli ultimi giorni ha creato una prima bozza della funzione di creazione dell’ordine e apportato modifiche al codice causa errori nell’intestazione della data durante la prenotazione ordini, nella visualizzazione account e nella prenotazione sala.

oggi lavorerà sul lato server della conferma dell’ordine e del pagamento dell’ordine.

Francesco sostituisce Alessio come scrum master, e deve aggiornare i diagrammi sequence/user case con il codice reale (Giovedì)

Riunione terminata alle ore 16:55.

Alessio ha in seguito aggiornato lo sprint review 05.