Sprint Review – 05

Data: 20/05/2024

Oggetto: Stato avanzamento sprint Programmazione

Partecipanti: *Ivan, Mirco, Francesco e Ruben*

Assenti: *Alessio,*

Discussione:

Inizio della riunione alle 16:40

Nella giornata di oggi:

Mirco prosegue lavoro sulla presentazione iniziato sett scorsa, pianificato struttura presentazione

Ruben ha testato ulteriormente tutto il programma svolto fin’ora non trovando nulla da segnalare, Inizia oggi la pianificazione dei test in blackbox su tutta l’applicazione.

Ivan le scorse giornate si è occupato della funzione prenotazione tavolo migliorandone il ciclo per le prenotazioni ed il salvataggio dei file, ha iniziato anche a lavorare sulla funzione visualizza account. Ha lavorato al perfezionamento della funzione prenotazione tavolo, a quella per la gestione degli ordini e concluso infinite la funzione eliminazione account. Nei giorni successivi si è occupato della funzione di eliminazione prenotazioni, ha apportato modifiche alla funzione di eliminazione account dando possibilità di cancellare tutte le prenotazioni effettuate e ha cominciato la funzione di gestione dell’ordine su lato client. Negli ultimi giorni ha creato una prima bozza della funzione di creazione dell’ordine e apportato modifiche al codice causa errori nell’intestazione della data durante la prenotazione ordini, nella visualizzazione account e nella prenotazione sala.

oggi lavorerà sul lato server della conferma dell’ordine e del pagamento dell’ordine.

Francesco sostituisce Alessio come scrum master, e deve aggiornare i diagrammi sequence/user case con il codice reale (Giovedì)

Riunione terminata alle ore 16:55.

Alessio ha in seguito aggiornato lo sprint review 05.